**Sprintplanning 2**

**Voorstel:**  
- API uitbreidingen  
- Beginnen met front end

**Uitleg bij user stories:**  
  
- Klant wil kunnen kiezen tussen euro en dollar, maar voor deze sprint is alleen euro als optie prima.  
- Historische gegevens zijn belangrijk, want in in sprint 3 moet het overzicht te zien zijn.  
- Performance vs opslag, meer opslag is goed, meer tijd is in deze sprint nog te verwaarlozen  
- Bank handelt volgens actuele koers, maar klant met klant volgens blind auction (dit gaat automatisch) gelijke aantallen. Bij meer matches, dan wordt het grootste bedragverschil tussen vraag en aanbod de gekozen match. In deze sprint is alleen met de bank van belang.

**Gekozen users stories en andere requirements:**  
- Usrer stories 4, 6, 7  
- Aan het eind van sprint 2 alle API klaar, database klaar, vanuit server call naar crypto site voor koersinfo (dagkoers)  
- database met minimaal 3000 klanten met random saldo tussen bijv 100 – 10.000  
- front end: login pagina, overzicht van asset

**Voor vandaag nog:**  
- schatting puntenverdeling

**Voor woensdag 15 december om aan te leveren bij PO:**- ERD check  
- 3 use cases   
- user interface documenten

**Definition of Done:**  
- gelijk aan sprint 1  
  
**Plan:**  
- week 1 afmaken back end  
- week 2 front end